Задание 5. Планирование следующего спринта и интеграция изменений (Sprint Planning & Integration)

Цель: научиться планировать спринт на основе приоритетов и доступной ёмкости команды, а также организовать процесс интеграции кода.

Задача:

На основе обновлённого бэклога продукта и обратной связи с демо спланируйте следующий спринт (длительностью 1–2 недели).

Выберите пользовательские истории, которые команда реально сможет завершить за этот срок, учитывая предыдущие оценки и скорость работы (Velocity).

Разбейте выбранные истории на конкретные задачи (Tasks) для каждого члена команды. Используйте шаблон: «[Действие] для [функционал]». Например: «Написать HTML-разметку для страницы регистрации».

Настройте процесс интеграции изменений: создайте ветку develop в вашем Git-репозитории. Каждый участник должен создать свою ветку от develop, внести изменения, создать Pull Request (PR) и после ревью слить изменения обратно в develop.

Результат (сдать преподавателю):

План спринта в виде таблицы:

| Пользовательская история | Задачи | Ответственный | Оценочное время (часы) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Как пользователь, я хочу видеть каталог товаров | 1. Создать компонент сетки товаров<br>2. Получить данные с API<br>3. Стилизовать карточки товара | Иванов А. | 4<br>6<br>3 | To Do<br>To Do<br>To Do |

Скриншот истории коммитов и Pull Requests в вашем репозитории (GitHub/GitLab), демонстрирующий процесс интеграции кода от всех членов команды.